МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| «22» липня 2025 року | селище Макарів | № 560 |
| --- | --- | --- |

Про схвалення проєкту змін до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення благоустрою на території громади, відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про поховання та похоронну справу», «Про захист тварин від жорсткого поводження», постанов Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами», від 15.11.2024 № 1133 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року», від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»,  керуючись статтями 29, 30, 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Макарівської селищної ради вирішив:

1. Схвалити проєкт змін до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням ради від 06.12.2024 №934-36-VІІІ, а саме:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт програми, що додається;

1.2. Викласти в новій редакції пункт 10 Додатоку до Програми «Завдання і заходи з виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки та очікувані результативні показники», що додається.

2. Подати зміни до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, проєкт яких схвалено пунктом 1 цього рішення, на розгляд сесії Макарівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Марину Радченко.

Селищний голова 						                 Вадим ТОКАР

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Макарівської селищної ради

від 22.07.2025 № 560

Паспорт

Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Макарівська селищна рада |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення Програми | Рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 05.12.2024 № 1394 |  |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Макарівська селищна рада |  |  |  |
| 4. | Співрозробники Програми | КП «Макарів ВУЖКГ» |  |  |  |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, транспорту, зв'язку та цивільного захисту Макарівської селищної ради, КП «Макарів ВУЖКГ», |  |  |  |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Макарівська селищна рада |  |  |  |
| 7. | Учасники Програми | Макарівська селищна рада КП «Макарів ВУЖКГ» |  |  |  |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |  |  |  |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Макарівської селищної територіальної громади, інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн., у тому числі: | Всього: | У тому числі по роках: |  |  |
|  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
|  |  | 463903,155 | 187753,155 | 133575,0 | 142575,0 |
| 10.1 | кошти бюджету Макарівської селищної територіальної громади | 420480,0 | 144330,0 | 133575,0 | 142575,0 |
| 10.2 | кошти державного бюджету |  |  |  |  |
| 10.3 | кошти обласного бюджету | 43423,155 | 43423,155 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | кошти з інших джерел |  |  |  |  |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету						Наталія БУРНАШЕВА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Макарівської селищної ради

від 22.07.2025 № 560

Додаток до Програми

Завдання і заходи з виконання Комплексної програми

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади

на 2025-2027 роки та очікувані результативні показники

| - Найменування завдання | - Найменування заходу | - Виконавець заходу | - Джерела фінансування | - Прогнозний обсяг фінансування, тис. грн. | - У тому числі за роками |  |  | - Найменування показника |  | - Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Всього |  | - у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |  |  |  |  | - 2025 |  | - 2026 |  | - 2027 |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  | - 10 |  | - 11 |  | - 12 |  | - 13 |  |  |  |  |
| - Забезпечення належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Належне утримання та обслуговування об’єктів благоустрою на території населених пунктів громади | 10.1. Забезпечення утримання об’єктів благоустрою населених пунктів громади (парків, скверів, пам’ятників та пам’ятних знаків, спортивних та дитячих майданчиків, зон відпочинку на територіях населених пунктів тощо), здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення їх санітарного, технічного та естетичного стану, відповідно до встановлених норм і правил. | - Макарівська селищна рада - КП «Макарів ВУЖКГ» | - Бюджет Макарівської селищної територіальної громади, інші кошти не заборонені законодавством | - 87000,0 | - 27000,0 | - 30000,0 | - 30000,0 | - Показник продукту - Утримання об’єктів (од.) - Показник ефективності - тис.грн./ од. |  | - 120 - 725,0 |  | - 120 - 225,0 |  | - 120 - 250 |  | - 120 - 250 |  |  |  |  |
|  | 10.2. Проведення робіт з капітального ремонту (відновлення) та благоустрою спортивного майданчика по вул. Хмельницького Богдана, 25 в селищі Макарів Бучанського району Київської області | - Макарівська селищна рада | - Обласний бюджет | - 43423,155 | - 43423,155 | - 0,00 | - 0,00 | - Показник якості: - Забезпечення використання коштів (%) |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  | - 10 |  | - 11 |  | - 12 |  | - 13 |  |  |  |  |
|  | 10.3. Поточний ремонт та обслуговування бюветів, фонтанів (утримання та консервація) | - КП «Макарів ВУЖКГ» | - Бюджет Макарівської селищної територіальної громади, інші кошти не заборонені законодавством | - 600,0 | - 200,0 | - 200,0 | - 200,0 | - Показник продукту - Утримання об’єктів (од.) - Показник ефективності - тис.грн./ од. |  | - 6 - 99,99 |  | - 6 - 33,33 |  | - 6 - 33,33 |  | - 6 - 33,33 |  |  |  |  |
| - ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  | - 463903,155 | - 187753,155 | - 133575,0 | - 142575,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету							Наталія БУРНАШЕВА