МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми

проведення робіт з обстеження нерухомого майна, пошкодженого

та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації,

на території Макарівської селищної територіальної громади

на 2026 рік

З метою здійснення невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Макарівської селищної територіальної громади, відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», від 12.04.2017 №257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва», керуючись статтями 25, 26, 31, 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, енергозбереження, транспорту та благоустрою,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити Програму проведення робіт з обстеження нерухомого майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на території Макарівської селищної територіальної громади на 2026 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню Макарівської селищної ради при формуванні показників бюджету та внесення змін до них, враховувати потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, енергозбереження, транспорту та благоустрою.

Секретар ради							Наталія ОСТРОВСЬКА

селище Макарів

24 жовтня 2025 року

№1138-45-VІІІ

Додаток

до рішення селищної ради

від 24.10.2025 №1138-45-VІІІ

ПРОГРАМА

проведення робіт з обстеження

нерухомого майна, пошкодженого

та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації,

на території Макарівської селищної

територіальної громади

на 2026 рік

2025 рік

ПАСПОРТ

Програми проведення робіт з обстеження нерухомого майна,

пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,

диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації,

на території Макарівської селищної територіальної громади

на 2026 рік

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Макарівська селищна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер розпорядчого документа про схвалення Програми | Рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 29.08.2025 №777 |
| 3. | Розробник Програми | Відділ містобудування, архітектури та просторового планування |
| 4. | Співрозробники Програми | Відділ економічного розвитку та управління комунальним майном, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, транспорту, зв’язку та цивільного захисту |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ містобудування, архітектури та просторового планування |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Макарівська селищна рада; відділ освіти молоді, фізичної культури і спорту; відділ культури і туризму |
| 7. | Учасники Програми | Макарівська селищна рада; відділ містобудування, архітектури та просторового планування; відділ економічного розвитку та управління комунальним майном; виконавчі органи Макарівської селищної ради; розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня; одержувачі бюджетних коштів |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2026 рік |
| 9. | Загальний обсяг фінансування для реалізації Програми, всього тис. грн. | 500,00 |

1. ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ПИТАНЬ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Внаслідок бойових дій та агресії Російської Федерації інфраструктура Макарівської селищної територіальної громади Бучанського району Київської області зазнала значних ушкоджень та руйнувань.

В період активної фази бойових дій з 27.02.2022 по 05.04.2022 внаслідок обстрілів з ракетних систем залпового вогню та ствольної артилерії на територіях 40 населених пунктів громади пошкоджено та зруйновано 2894 житлових будинків, з яких 65 – багатоквартирні житлові будинки, у 18 населених пунктах громади постраждало 28 адміністративних будівель, 29 закладів освіти. Значних ушкоджень завдано медичним закладам.

Упродовж 2025 року в рамках Програм проведення робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Макарівської селищної територіальної громади на відповідний рік, з метою визначення фактичного стану та оцінки відповідності об’єктів основним вимогам до будівель і споруд, визначеним законодавством, та вжиття заходів для забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації, проведено попереднє та основне (детальне) обстеження 2 об’єктів.

У 2023 році відповідно до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» утворено Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації для відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна. Для забезпечення роботи Комісії, в окремих випадках, необхідно вживати заходів щодо визначення обсягу пошкоджень об’єкта нерухомого майна з метою обгрунтованого заповнення чек-листа. Упродовж 2025 року проведено обстежень для визначення обсягу пошкоджень об’єктів нерухомого майна зі складанням дефектних актів по 549 об’єктах. У 2026 році планується провести обстеження близько 500 пошкоджених об’єктів.

Армія РФ постійно здійснює масовані обстріли об’єктів критичної інфраструктури, що призводить до руйнувань об’єктів, як критичної, так і соціальної та житлової інфраструктури. Тому, виникає потреба у проведенні обстежень пошкоджених об’єктів з метою визначення їх фактичного стану, оцінки відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним законодавством, та вжиття заходів для забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми проведення робіт з обстеження нерухомого майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на території Макарівської селищної територіальної громади на 2026 рік (далі – Програма) є:

- здійснення невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням і руйнуванням будівель та споруд на території Макарівської селищної територіальної громади, проведення комплексу першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, запобігання загибелі людей, зменшення обсягів можливих матеріальних втрат;

- забезпечення надання компенсації для відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна.

3. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Програма розроблена на виконання вимог законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», Указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 №257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва», від 21.04.2023 №381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», від 30.05.2023 №600 «Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна» та враховує вимоги Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 06.08.2022 №144, яким затверджено Методику обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів.

За результатами опрацювання попередньої інформації про пошкодження та руйнування на територіях старостинських округів та наданих структурними підрозділами Макарівської селищної ради пропозицій щодо відновлення життєдіяльності громади, визначається перелік та послідовність невідкладних заходів оперативного реагування на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням та руйнуванням будівель і споруд на територіях населених пунктів громади, зокрема щодо формування переліку пошкоджених об’єктів для обстеження, який містить:

- перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта);

- черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.

Першочерговому обстеженню підлягають:

- пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів дошкільної, загальної середньої освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення), будівлі адміністративного призначення, в тому числі, в яких надаються адміністративні послуги, розміщуються органи управління та сили цивільного захисту, зокрема, пожежно-рятувальні підрозділи та аварійно-рятувальні служби;

- пошкоджені об’єкти житлово-комунального господарства (електро-, газо-, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі);

- пошкоджені об’єкти житлового фонду, а саме багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки.

За результатами розгляду заяв Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, Макарівської селищної ради визначення переліку об’єктів нерухомого майна, що потребують проведення обстеження, в тому числі з метою встановлення ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування.

Для підвищення результативності Програми Макарівська селищна рада залучає в установленому порядку відповідних фахівців, за результатом роботи яких складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації) або дефектний акт, що містить перелік робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкту нерухомого майна.

Для реалізації Програми та її результативності Макарівська селищна рада може одержувати в установленому порядку відповідну інформацію від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Виконання заходів Програми, визначених у додатку до Програми, дасть можиливість провести роботи з обстеження нерухомого майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на території Макарівської селищної територіальної громади.

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету Макарівської селищної територіальної громади в межах кошторисних призначень на відповідний рік, виходячи з його реальних можливостей, а також залучення інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть коригуватись згідно до затверджених показників, виходячи із фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від наповнення бюджету територіальної громади, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Перелік завдань та заходів:

- визначення переліку пошкоджених та зруйнованих об’єктів, які підлягають обстеженню з врахуванням категорії пошкоджень та галузевої специфіки об’єкта;

- проведення попереднього візуального обстеження з метою виявлення та фіксації наявних аварійних та інших дефектів і пошкоджень;

- проведення основного (детального) обстеження з метою узагальнення інформації про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об’єкта;

- проведення обстеження для визначення обсягу пошкоджень об’єкта нерухомого майна з метою обґрунтованого заповнення чек-листа з врахуванням фактичних значень параметрів технічного стану будівельних конструкцій, характеристик основи фундаментів, інженерних мереж і систем (крім технологічного устаткування), що характеризують експлуатаційну надійність об’єкта.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,

ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Результатом виконання Програми буде складання звітів для кожного об’єкта, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення) або дефектний акт, що містить перелік робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкту нерухомого майна.

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

Відповідно до Порядку невідкладних робіт до зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта.

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗАХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, здійснює відділ містобудування, архітектури та просторового планування Макарівської селищної ради, яким забезпечується:

- участь у виконанні заходів Програми виконавчих органів Макарівської селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

- контроль за виконанням заходів і завдань Програми протягом терміну її дії;

- обґрунтована оцінка результатів виконання Програми та, при потребі, розробка пропозицій щодо доцільності включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування;

- подання в установленому порядку змін до Програми у разі потреби;

- звітування про хід виконання Програми, ефективність її завдань і заходів та ефективність використання коштів на засіданні виконавчого комітету та сесії ради.

Секретар засідання							Тетяна НОВІЦЬКА

Додаток

до Програми

Перелік завдань та заходів

Програми проведення робіт з обстеження будівель та споруд, пошкоджених та знищених внаслідок бойових дій,

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації,

на території Макарівської селищної територіальної громади

на 2026 рік

| № з/п | Назва напрямку (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтов ний обсяг фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначення переліку пошкоджених та зруйнованих об’єктів, які підлягають обстеженню, з урахуванням категорії пошкоджень та галузевої специфіки об’єкта | Визначення переліку пошкоджених та зруйнованих об’єктів: - об’єкти нерухомого майна державної та комунальної власності; - об’єкти інженерної та транспортної інфраструктури; - об’єкти житлового фонду. | Відділ містобудування, архітектури та просторового планування, Відділ економічного розвитку та управління комунальним майном, Комісії з обстеження нерухомого майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на території Макарівської селищної територіальної громади | Не потребує фінансування | - |
| 2. | Проведення попереднього візуального обстеження з метою виявлення та фіксації наявних аварійних та інших дефектів і пошкоджень | Проведення попереднього візуального обстеження: - об’єктів нерухомого майна державної та комунальної власності; - об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури; - об’єктів житлового фонду. | Відділ містобудування, архітектури та просторового планування; Виконавчі органи ради, головні розпорядники бюджетних коштів; Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня; Балансоутримувачі | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Макарівської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - |
| 3. | Проведення основного (детального) обстеження з метою узагальнення інформації про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об’єкта | Проведення основного (детального) обстеження: - об’єктів нерухомого майна державної та комунальної власності; - об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури; - об’єктів житлового фонду. | Відділ містобудування, архітектури та просторового планування; Виконавчі органи ради, головні розпорядники бюджетних коштів; Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня; Балансоутримувачі | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Макарівської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 100,00 |
| 4. | Проведення обстеження для визначення обсягу пошкоджень об’єкта нерухомого майна з врахуванням фактичних значень, що характеризують об’єкт | Проведення обстеження зі складанням дефектного акту, що містить перелік робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкту нерухомого майна: - об’єктів нерухомого майна державної та комунальної власності; - об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури; - об’єктів житлового фонду. | Відділ містобудування, архітектури та просторового планування; Виконавчі органи ради, головні розпорядники бюджетних коштів; | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Макарівської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 400,00 |
| Всього: 500,00 |  |  |  |  |  |

Секретар засідання															Тетяна НОВІЦЬКА